Monkey Business

*1.0*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
|  | Afbeelding met shirt  Automatisch gegenereerde beschrijving |  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Namen: | Marciano Hardoar, Tim Tillekens, Stef Zethof |
| Studiejaar: | 2020-2021 |
| Werkgroep: | AMO1 |
| Projectleider: | M. Boukiour |
| Inleverdatum: | 31-8-2020 |
| Versie: | 1.0 |

**Inhoud**

[1 Hoofdstuk 1 3](#_Toc51053840)

[2 Hoofdstuk 2 7](#_Toc51053841)

# Hoofdstuk 1

**Plan van aanpak**

**Inleiding:**

Hierin staat de plan van aanpak voor de app die we gaan maken. Wij hebben een takenlijst gemaakt zodat alles overzichtelijk word weergegeven, wat er allemaal moet gebeuren. Wij maken de plan van aanpak zodat de opdrachtgever een beeld heeft wanneer alles af is en wie en wat het gaat maken.

**Doelstelling:**

Er moet een app worden gemaakt met een de taal genaamd amazingh, het is speciaal bedoelt voor kinderen. We hopen hiervoor vele kinderen een plezier mee te doen zodat hun eigen taal kunnen verbeteren.

**Omschrijving:**

De app heeft verschillende functionaliteiten bijvoorbeeld je kan oefenen, quiz, spelen, en lezen over de taal en de appmakers. De app moet goed ontwikkeld zijn zodat er makkelijk nieuwe dingen toegevoegd kunnen worden.

**Projectgroep:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naam | E-mailadres | Functie |
| Stef Zethof | [1045512@monkeyBusiness.nl](mailto:1045512@monkeyBusiness.nl) | junior applicatieontwikkelaar |
| Tim tillekens | [1043001@monkeyBusiness.nl](mailto:1043001@monkeyBusiness.nl) | junior applicatieontwikkelaar |
| Marciano Hardoar | [1044471@monkeyBusiness.nl](mailto:1044471@monkeyBusiness.nl) | junior applicatieontwikkelaar |
| dhr. Hannibal | [hanni@business.nl](mailto:hanni@business.nl) | Opdrachtgever/taalwetenschapper |
| dhr. Boukiour | [boukiour@monkeyBusiness.nl](mailto:boukiour@monkeyBusiness.nl) | projectleider |

**Benodigdheden:**

Voor dit project hebben wij 3 laptops nodig, internet, programmeerprogramma’s, browser. Ook hebben we alle wensen van de klant en/of toevoegingen nodig, deze informatie hebben we uit het interview gehaald.

**Planning:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Planning** |  |  |  |
| **Taak** | **Begindatum** | **Einddatum** | **Duur** |
| Ontwerpen | 3-8-2020 | 28-10-2020 | 2,5 maand |
| Realiseren | 28-10-2020 | **13-**1-2021 | 2 maanden |
| Testen | 18-1-2021 | 18-1-2021 | 9 uur |
| Implementeren | 20-1-2021 | 22-1-2021 | 2 dagen |

**Takenlijst:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Subtaak** | **Begindatum** | **Einddatum** | **Duur** | **Betrokkenen** |
| Wordsjabloon | 3-9-2020 | 7-9-2020 | 4 dagen | Stef zethof  Tim tillekens  Marciano Hardoar |
| Interview | 7-9-2020 | 8-9-2020 | 1 dagen | Stef zethof  Tim tillekens  Marciano Hardoar |
| Behoefteanalyse | 8-9-2020 | 10-9-2020 | 2 dagen | Stef zethof  Tim tillekens  Marciano Hardoar |
| Plan van aanpak | 10-9-2020 | 22-9-2020 | 12 dagen | Stef zethof  Tim tillekens  Marciano Hardoar |
| Functioneel ontwerp | 22-9-2020 | 1-10-2020 | 9 dagen | Stef zethof  Tim tillekens  Marciano Hardoar |
| Technisch ontwerp | 1-10-2020 | 12-10-2020 | 11 dagen | Stef zethof  Tim tillekens  Marciano Hardoar |
| ontwikkelomgeving | 12-10-2020 | 13-10-2020 | 1 dagen | Stef zethof  Tim tillekens  Marciano Hardoar |

# Hoofdstuk 2

[C. Kent, P. Parker, B. Wayne, T. Stark]

3